Капітальні вкладення на об'єкти соціально-економічного значення по Красноградському району

передбачені «Програмою економічного і соціального розвитку Харківської області на 2016 рік»

| № | Найменування об'єкта (згідно з експертизою), його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закінчення робіт | Ступінь будівельної готовності об'єкта на 01.01.2016 % | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. | Обсяг фінансування, тис.грн. | Розпорядник коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | залишок на 01.01.2016 |  |  |
| Охорона здоров’я |
| Потреба у фінансуванні |
| 1 | Капітальний ремонт відділення інтенсивної терапії та відділення екстреної невідкладної допомоги із застосуванням енергозбе-рігаючих технологій Красноградської ЦРЛ, м.Красноград, вул. Леніна, 9 | 2016 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 2 | Капітальний ремонт частини будівлі (лікарні Шіндлера) та подальше її використання під ХОСПІС для жителів Красноградського та суміжних районів | 2016 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | Красноградська районна рада |
| 3 | Капітальний ремонт приміщення інфекційного відділення Красноградської ЦРЛ | 2016 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Красноградська районна рада |
| Всього по галузі |  |  | 14 200 | 14 200 | 14 200 |  |
| Житлово-комунальне господарство |
| Першочергові заходи |
| 1 | Технічне переоснащення котельні по вул..8 Березня с.Піщанка Красноградського району з заміною котлів та допоміжного обладнання | 2013-2016 | 10 | 1 116,99 | 1 045,70 | 1 045,70 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво напірного каналізаційного колектору через річку Берестову (м.Красноград – с.Наталине) | 2016 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Красноградська районна рада |
| Потреба у фінансуванні |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №8 мікрорайон №3 м.Красноград | 2016 | 0 | 385,52 | 385,52 | 385,52 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №9 мікрорайон №3 м.Красноград | 2016 | 0 | 462,01 | 462,01 | 462,01 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул.. Харківській, 104 м. Красноград | 2016 | 0 | 633,05 | 633,05 | 633,05 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 4 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків №12 та №22 по вул.. 8 Березня в с.Піщанка Красноградського району | 2016 | 0 | 400 | 400 | 400 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 5 | Будівництво полігону твердих побутових відходів м.Красноград | 2016 | 0 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | Красноградська міська рада |
| 6 | Капітальний ремонт дороги у м.Красноград по вул. Харківській (по обидві сторони руху) | 2016 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | Красноградська міська рада |
| 7 | Придбання снігоприбиральної та сміттєприбиральної техніки з функціями роздільного збору твердих побутових відходів для обслуговування території Красноградського району | 2016 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Красноградська районна рада |
| Всього по галузі |  |  | 26 997,57 | 26 926,28 | 26 926,28 |  |
| Освіта |
| 1 | Реконструкція заміського дитячого оздоровчого табору «Дружба» в с. Вільховий Ріг Красноградського району | 2011-2016 | 0 | 13 601,48 | 12 458,84 | 11 430,86 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 2 | Будівництво прибудови для розміщення спортивного та актового залів Наталинського НВК (загальноосвітня школа І-ІІІ ст..- дошкільний навчальний заклад) с.Наталине Красноградського району | 2015-2016 | 0 | 8 850 | 8 850 | 8 850 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 3 | Капітальний ремонт фасаду шкільного підрозділу Наталинського НВК | 2016 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації |
| 4 | Придбання двох шкільних автобусів для підвезення дітей та вчителів до навчальних закладів Красноградського району | 2016 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | Відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації |
| Всього по галузі |  |  | 26 551,48 | 25 408,84 | 24 380,86 |  |
| Фізична культура і спорт |
| Першочергові заходи |
| 1 | Встановлення майданчиків із гімнастичним обладнанням у районах та містах обласного значення 33 шт. | 2016 | 0 | 4 950 * | 4 950 * | 4 950 * | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| 2 | Будівництво майданчиків із синтетичним покриттям у районах та містах обласного значення 33 шт. | 2016 | 0 | 36 300 * | 36 300 * | 36 300 * | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| Потреба у фінансуванні |
| 1 | Будівництво багатофункціо-нального фізкультурно-оздоровчого комплексу в м.Красноград | 2016 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | Департамент кап. будівництва Харківської обласної державної адміністрації |
| Всього по галузі |  |  | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| Газифікація |
| Потреба у фінансуванні |
| 1 | Газифікація с.Улянівка Красноградського району | 2016 | 5 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | Наталинська сільська рада |
| 2 | Газифікація с.Садове та с.Володимирівка Красноградського району | 2016 | 5 | 850 | 850 | 850 | Володимирівська сільська рада |
| Всього по галузі |  |  | 2750 | 2750 | 2750 |  |
| Інше |
| Першочергові заходи |
| 1 | Підтримка впровадження системи стратегічного планування в майбутній Красноградський об’єднаній територіальній громаді | 2016 | 0 | 357,98 | 357,98 | 357,98 | Красноградська міська рада |
| 2 | Створення центру сприяння експорту і залучення інвестицій на базі майбутньої об’єднаної територіальної громади в Красноградському районі | 2016 | 0 | 933 | 933 | 933 | Красноградська міська рада |
| Всього |  |  | 1290,98 | 1290,98 | 1290,98 |  |
| Разом по всім галузям району |  |  | 76790,03 | 75576,10 | 74548,12 |  |

Примітка: значком  - *  зазначено сумарний обсяг фінансування 33 об’єктів по Харківській області (в т.ч. Красноград) та сума не включена до показника «Всього по галузі фізкультура і спорт»  та «Разом по всім галузям району».