| СХВАЛЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського підприємства теплових мереж |
| --- | --- | --- |
| від __________________ № ______ |  | _____________ Ю. О. Головко |
| М.П. |  | "___" ____________ 2014року М.П. |

ПОГОДЖЕНО Рішення Красноградської районної ради від «______»_________2014 р. №_________ (________ сесія ___ скликання)

____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування)

від ____________________ № __________ М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

Красноградського підприємства теплових мереж

на 2015 рік

ЗМІСТ

Зміст

Інвестиційної програми  Красноградського підприємства теплових мереж на 2015р.

# І. Інформаційна картка до Інвестиційної програми  на 2015р………………………………5

ІІ. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми……8

ІІІ. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців...……………………………………………...14

ІV. План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців ….…………………………………..………..16

V. Узагальнена характеристика об’єктів  теплопостачання Красноградського підприємства теплових мереж………………………………………………………………………………….…19

VI. Інформаційна згода  посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних..….23

VII. Пояснювальна записка…………………………………………….……………………..….24

- Специфіка системи теплопостачання Красноградського району...….........……………..25

- Мета та основні завдання програми..........................................................………………...25

3   Заходи щодо виконання програми та очікувані результати..................................................26

3.1 Скорочення витрат газу  та електричної енергії при виробленні теплової енергії……….26

3.2  Заміна теплових мереж ................................................……………………………………...26

VІІІ. План – графік виконання робіт …..……………………………………………….………..31

ІХ. Техніко-економічні обгрунтування:

- Техніко-економічне обгрунтування технічного переоснащення котельні в с.Піщанка Красноградського района з заміною котлів та допоміжного обладнання…............................33

- Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації “Технічне переоснащення котельні по вул.8 Березня с.Піщанка Красноградського району Харківської області з заміною котлів та допоміжного обладнання”…………………………………………………38

- Техніко-економічне обгрунтування заміни зношених малоефективних  котлів типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-300» на  котельні по вул.Полтавська,3а м.Краснограда………………….40

- Договір №19/2014  від 20 серпня 2014 р. з ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайс» на розробку проектно-кошторисної документації по заміні котлів на котельні по вул.Полтавська,3а…..42

- Техніко-економічне обгрунтування заміни зношенного малоефективного  котла типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу «Колві-250» на  котельні по вул.Леніна,18 м.Краснограда……………………..45

- Договір №20/2014  від 20 серпня 2014 р. з ТОВ «Завод теплотехніки «Санрайс» на розробку проектно-кошторисної документації по заміні котлів на котельні по вул.Леніна,18………...47

- Копія ліцензії ТОВ «завод теплотехніки «Санрайз»……………………………………………50

- Техніко-економічне обґрунтування заміни фізично зношеної та морально застарілої автоматики безпеки типу «Кристалл» на сучасну типу «Барк-ГЩ» на двох котлах типу ТВГ-8М  котельні по вул.Лермонтова,67…………………………………………………………………………………53

- Техніко-економічне обґрунтування заміни фізично зношеної та морально застарілої автоматики безпеки типу «Кристалл» на сучасну типу «Барк-ГЩ» на двох котлах типу ТВГ-8М на котельні по вул.Московська,45е………………………………………………………………………………...54

- Копія комерційної пропозиції автоматики «Барк-ГЩ» ВАТ «Електроюніт»………………….55

- Копія комерційної пропозиції автоматики «Барк-ГЩ» ФОП Камінського І.А з рахунком №52 від 18 вересня 2014р……………………………………………………………………………………….56

- Техніко-економічне обгрунтування заміни  фізично зношеного підживлювального насосу на більш економічний тип  на котельній по вул.8 Березня с.Піщанка Красноградського района………58

- Рахунок на оплату насосу №1714 від 22.09.2014р. ТОВ “Електроюніт”.………………………59

- Рахунок на оплату насосу №202 від22.09.2012р. ТОВ “МК-ТЕРМО”………………………….60

- Техніко-економічне обгрунтування модернізації ділянки теплової мережі від ТК19 до житлового будинку по вул.Жовтнева,89 ((57/125, І=38м)…………………………………………………..61

- Кошторисний розрахунок на модернізацію ділянки теплової мережі від ТК19 до житлового будинку по вул.Жовтнева,89……………………………………………………………………….62

- Техніко-економічне обгрунтування модернізації ділянки теплової мережі від ТК12 до ТК13 на котельної по вул..Московська,45е ((133/225, І=22м)…………………………………………….71

- Кошторисний розрахунок на модернізацію ділянки теплової мережі від ТК12-ТК13 котельної по вул.Московська,45е …………..……….…………………………………………………………….72

- Техніко-економічне обгрунтування модернізації ділянки теплової мережі від ТК12 до ТК14 котельної по вул..Московська,45е ((159/250, І=96м)…………………………………………….80

- Кошторисний розрахунок на модернізацію ділянки теплової мережі від ТК12-ТК14 котельної по вул.Московська,45е ………….……………………………………………………………………….81

- Техніко-економічне обгрунтування модернізації ділянки теплової мережі від ТК1 до ТК3 котельної по вул.Московська,45е ((219/315, І=364м)…………………………………………………………89

- Кошторисний розрахунок на модернізацію ділянки теплової мережі від ТК1 до ТК3 котельної по вул.Московська,45е  ………………………………………………………………………………….90

- Прайс на труби ППУ та елементи Сантехмонтаж м.Дніпропетровськ…………………………..100

Додаток 3

до порядку розроблення, погодження та

затвердження інвестиційних програм

суб’єктів господарювання у сфері

теплопостачання

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2015 роки 
Красноградське підприємство теплових мереж

1. Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування ліцензіата | Красноградське підприємство теплових мереж |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1977 |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | Харківська область м. Красноград, вул. Жовтнева,47, 63304 |
| Код за ЄДРПОУ | 32464827 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Головко Юрій Олександрович, директор |
| Тел., факс, е-mail | Тел.: (05744) 7-25-76, факс: (05744) 7-34-09, e-mail: krpts@list.ru |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Серія АВ № 597408 від 18.05.2012 р. Термін дії до 17.05.2017 р. видана національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Серія АВ № 597409 від 18.05.2012 р. Термін дії до 17.05.2017 р. видана національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Серія АВ № 597410 від 18.05.2012 р. Термін дії до 17.05.2017 р. видана національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 3780 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 12452 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 427 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | не має |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Визначення шляхів, заходів та конкретних рішень по значному зменшенню витрат ПЕР (газу та електроенергії), переоснащення котельної з заміною обладнання, заміна замартизованих ділянок теплових мереж |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 01.01.2015р. -31.12.2015р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат |  |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1. Підготовкка проектної документації. 2. Отримання висновку ЕТЦ. 3. Отримання погодження від: - органів місцевого самоврядування; - центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері теплопостачаннґ або водопостачання та водовідведення. 4. Схвалення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 5. Проведення тендерів (за необхідності) на закупівлю матеріалів та проведення робіт. 6. Виконання робіт згідно проектів. 7. Прийняття об’єктів в експлуатацію |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн | 1864,13 |
| --- | --- |
| власні кошти | 1864,13 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 0 |

- Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість | 57,59 тис.грн |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 17,42% |
| Дисконтований період окупності | 1,6 |
| Індекс прибутковості | 1,63 |
| Директор Красноградського ПТМ |  | Ю.О. Головко |
| М.П. |  |  |

| ПОГОДЖЕНО Рішення____________________________ _____________________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Красноградського ПТМ (посадова особа ліцензіата) _________________Головко Ю.О. (підпис) (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- |
| від ____________________ № _______ М.П. |  |  |
|  |  | "___" ____________ 20____ року М.П. |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2015 рік

Красноградського підприємства теплових мереж
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис.грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис.грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис.грн ) *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | прогнозний період |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планований період +1 | планований період + n* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1 | Технічне переоснащення котельні в с.Піщанка, вул..8 Березня б.б/н Красноградського району Харківської області з зміною котлів та допоміжного обладнання |  | 930,82 | х | х | х | х | х | х | - | 930.82 | 930.82 | - | - | 24 | 33 | 118,3 | - | 690 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту «Заміна зношених малоефективних котлів типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу КОЛВІ-300» на котельні по.вул.Полтавська,3а |  | 71,667 | х | х | х | х | х | х | - | 71.667 | 71.667 | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту «Заміна зношених малоефективних котлів типу НІІСТУ-5 на 2 котли типу КОЛВІ-250» на котельні по ул..Леніна,18 |  | 69,170 | х | х | х | х | х | х | - | 69.170 | 69.170 | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 4 | Заміна автоматики безпеки котла №1,2 «Кристалл» на котельні по вул.Лермонтова,67 |  | 54,660 | х | х | х | х | х | х | 54.660 | - | 54.660 | - | - | 2,75 | 53 | 73,5 | - | 238,6 |
| 5 | Заміна автоматики безпеки котла №1,2 «Кристалл» на котельні по вул.Московська,45е |  | 54,660 | х | х | х | х | х | х | 54.660 | - | 54.660 | - | - | 2,89 | 54 | 69,85 | - | 226,6 |
| 6 | Заміна фізично зношеного насоса на більш економічний типу IR32-125A-ACM-HP2 на котельні по вул.8 Березня, с.Піщанка |  | 9,088 | х | х | х | х | х | х | 9.088 | - | 9.088 | - | - | 37.2 | 58 | 2.35 тис. кВт. год | - | 2,61 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 | 1190,069 | х | х | - | - | - | - | 118,408 | 1071,661 | 1190,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.1.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.1.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 1.1 | 1190,069 | х | х | - | - | - | - | 118,408 | 1071,661 | 1190,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.1 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 1.2.5 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 1.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за розділом І | 1190,069 | х | х | - | - | - | - | 118,408 | 1071,661 | 1190,069 | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| 1 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК19 до житлового будинку по вул.Жовтнева,89; Ду50/125,І=38м котельної по вул.Лермонтова,67 м.Красноград |  | 12,770 | х | х | х | х | х | х | 12,770 | - | 12,770 | - | - | 48,6 | 61 | 0,48 | - | 2,81 |
| 2 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК12-ТК13; Ду133/225,І=22м котельної по вул.Московська,45е м.Красноград |  | 17,979 | х | х | х | х | х | х | 17,979 | - | 17,979 | - | - | 53,6 | 71 | 0,98 | - | 3,72 |
| 3 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК12-ТК14; Ду159/250, І=96м котельної по вул.Московська,45е м.Красноград |  | 70,143 | х | х | х | х | х | х | 70,143 | - | 70,143 | - | - | 51,3 | 80 | 3,69 | - | 14,02 |
| 4 | Модернізація ділянки теплової мережі від ТК1-ТК3; Ду219/315,І=364м котельної по вул.Московська,45е м.Красноград |  | 573,165 | х | х | х | х | х | х | 573,165 | - | 573,165 | - | - | 53,6 | 89 | 0,98 | - | 3,72 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 | 674,057 | х | х | - | - | - | - | 674,057 | - | 674,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.1.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.1.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 2.1 | 674,057 | х | х | - | - | - | - | 674,057 | - | 674,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.1 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.4 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 2.2.5 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 2.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за розділом ІІ | 674,057 | х | х | - | - | - | - | 674,057 | - | 674,057 | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.1 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.1.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 3.1 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.1 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Усього за підпунктом 3.2.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.3 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.4 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|  | - | - | - | х | х | х | х | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за підпунктом 3.2.5 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за пунктом 3.2 | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за розділом ІІІ | - | х | х | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього за інвестиційною програмою | 1864,126 | - | - | - | - | - | - | 792,465 | 1071,661 | 1864,126 | - | - | - | - | - | - | - |
| __________ Примітки: | n* - кількість років інвестиційної програми. |
|  | ** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|  | *** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ. |
|  | х - ліцензіатом не заповнюється. |

| Головний інженер Красноградського ПТМ | ___________ (підпис) | Марченко В.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| --- | --- | --- |

ПЛАН ВИТРАТ 
за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Красноградського підприємств теплових мереж 
(найменування ліцензіата)

| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис.грн (без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Виробництво теплової енергії |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 1190,069 | 270,750 | 919,319 | - | - |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 1.1 | 1190,069 | 270,750 | 919,319 | - | - |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 1.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом І | 1190,069 | 270,750 | 919,319 | - | - |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 674,057 | 153,240 | 520,817 | - | - |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 2.1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 2.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом ІІ | 674,057 | 153,240 | 520,817 | - | - |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 3.1 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - | - | - | - | - |
| 3.2.5 | Інші заходи | - | - | - | - | - |
|  | Усього за пунктом 3.2 | - | - | - | - | - |
|  | Усього за розділом ІІІ | - | - | - | - | - |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 1864,126 | 423,99 | 1440,136 | - | - |
| Директор | ________ (підпис) | Головко Ю.О. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний бухгалтер | ________ (підпис) | Машкін В.І. (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний інженер | ________ (підпис) | Марченко В.М. (прізвище, ім’я, по батькові) |

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
об’єктів теплопостачання

Красноградського підприємства теплових мереж
станом на 01.10.2014 рік

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії |
| 1 | Джерела теплової енергії |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 15 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 12 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 3 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | - |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | - |  |
|  | дахових | шт. | - |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 48,609 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 9,125 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 39,484 |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | - |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | - |  |
|  | дахових | Гкал/год | - |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | - |  |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 22,3827 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 42752,767 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 34 |  |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86% | шт. | 11 |  |
|  | водогрійних з ККД більше 86% | шт. | 23 |  |
|  | парових з ККД менше 89% | шт. | - |  |
|  | парових з ККД більше 89% | шт. | - |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 34 |  |
|  | на твердому паливі | шт. | - |  |
|  | на рідкому паливі | шт. | - |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | - |  |
|  | у зимовий період | % | 47 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | - |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 18 |  |
|  | димососів | шт. | 6 |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 12 |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 166 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | - |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 15 |  |
|  | сталевих | шт. | 11 |  |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 4 |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 2 |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | - |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 44 |  |
|  | живильних | шт. | - |  |
|  | мережних | шт. | 30 |  |
|  | підживлювальних | шт. | 10 |  |
|  | конденсаційних | шт. | - |  |
|  | рециркуляційних | шт. | 10 |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | - |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1217 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 9 |  |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 10 |  |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 15 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 18 |  |
|  | прямого включення | шт. | 13 |  |
|  | трансформаторного включення | шт. | 5 |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | - |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | 3 |  |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | 3 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | - |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 15 |  |
|  | у зимовий період | % | 80 |  |
| 7 | Автоматизація |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | - |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | - |  |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | - |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | - |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 68 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 15 |  |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 53 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 23 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: | шт. | 160 |  |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | - |  |
|  | комерційного обліку | шт. | 160 |  |
| 9 | Транспортні засоби |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 15 |  |
|  | спецтехніки | шт. | 8 |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 4 |  |
|  | легкових автомобілів | шт. | 3 |  |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | 19 |  |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |
| 11 | Магістральні теплові мережі |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | - |  |
|  | підземних канальних | км | - |  |
|  | підземних безканальних | км | - |  |
|  | надземних | км | - |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | - |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 38,4794 |  |
|  | підземних | км | 28,74 |  |
|  | надземних | км | 9,74 |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 238 |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | - |  |
|  | підземних | км | - |  |
|  | надземних | км | - |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | 2 |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | - |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 6 |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 3 |  |
|  | підживлювальних | шт. | - |  |
|  | насосів ГВП | шт. | - |  |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | 3 |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 26 |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 17 |  |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | - |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | - |  |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | - |  |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП | шт. | - |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | - |  |
|  | на ЦТП | шт. | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП | % | - |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | - |  |
|  | на ЦТП | % | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | % | - |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 1 |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - |  |
|  | на ЦТП | шт. | - |  |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - |  |
| 19 | Транспортні засоби |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | - |  |
|  | спецтехніки | шт. | - |  |
|  | вантажних автомобілів | шт. | - |  |
|  | легкових автомобілів | шт. | - |  |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |
|  | Загальна кількість | шт. | - |  |
| 21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | - |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | - |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |
|  | населення | Гкал/год | 13,8431 |  |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 7,0330 |  |
|  | інші | Гкал/год | 1,5066 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 4,670669 |  |
|  |  | % | 10,92 |  |
| Директор | ________ (підпис) | Головко Юрій Олександрович (прізвище, ім’я, по батькові) |
| М.П. |
| Головний бухгалтер | _______ (підпис) | Машкін Василь Іванович (прізвище, ім’я, по батькові) |
| Головний інженер | ________ (підпис) | Марченко Василь Михайлович (прізвище, ім’я, по батькові) |

|  | Додаток 8 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання |
| --- | --- |

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних

Я,  Головко Юрій Олександрович,    при  наданні  даних  до Національної  комісії, що здійснює  державне регулювання  у сфері комунальних послуг,

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх 
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
ліцензіата.

| ___________________________ (підпис) | “___” _______________ 2014 року (дата) |
| --- | --- |
| Директор Красноградського ПТМ (посада посадової особи ліцензіата) | Головко Юрій олександрович (прізвище, ім’я, по батькові) |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1 Специфіка системи теплопостачання Красноградського району

Загальна характеристика м. Краснограда

Чисельність населення м. Красноград складає  21,3 тис. чол, с. Наталине – 3,142 тис.чол., с. Улянівка – 0,268 тис.чол., с. Піщанка – 5,499 тис.чол.

Красноградське підприємств теплових мереж опалює в м. Краснограді 294,7 тис. м2, в тому числі 187,4 тис. м2 житлової площі.

Подача тепла від котельних КПТМ здійснюється тільки для потреб опалення.

Климатологічні дані м. Краснограда наступні:

- Розрахункова температура для опалення  –    – 22 оС

- Тривалість опалювального сезону  –                187 діб.

- Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний сезон, згідно КТМ України 204-94, складає  –                – 2,0°С

В управлінні Красноградського підприємства теплових мереж знаходиться 15-ть котельних, які надають послуги з теплопостачання населенню, об’єктам соціальної сфери та іншим споживачам. Теплова потужність котелень Красноградського підприємства теплових мереж складає 48,609 Гкал/год. з них:

- потужністю до 25 Гкал/год – 2 котельні;

- потужністю від 2 до 6 Гкал/год – 4 котельні;

- потужністю  до 2 Гкал/год – 9 котелень

Приєднане теплове навантаження котельних підприємства від всіх споживачів складає 22,3827 Гкал/год

Ці котельні забезпечують теплом 133 багатоповерхових житлових будинків; 36 будівель учбових та дошкільних закладів; 16 будівель лікувальних закладів.

Теплопостачальним підприємством експлуатується 35 котлів, в тому числі з ККД нижче 82% 16 одиниць або 47,0% від загальної кількості, та з терміном експлуатації більше 20 років - 21одиниця або 61,0% від загальної кількості.

Підприємство теплових мереж експлуатує 19,24 км теплових мереж у двотрубному обчислені, в тому числі:

- в м. Краснограді       - 15,137  км;

- в с. Наталине             - 1,2215 км;

- в с. Піщанка               - 2,7005 км;

- в с. Хрестище            - 0,181 км.

Частка ветхих та аварійних мереж складає 20,5% або 4,11км.

2 Мета та основні завдання програми

Метою даної програми є визначення шляхів, заходів, конкретних технічних рішень:

- із значного  скорочення  витрат газу та електроенергії при виробленні теплової енергії на  джерелах тепла;

- значному зменшенню втрат теплової енергії при транспортуванні до споживачів по тепловим мережам;

- зменшення обсягів споживання природного газу та заміщення його споживання  альтернативними видами твердого палива – брикетів або пілетів із соломи;

- забезпечення належного рівня надійності централізованого теплозабезпечення споживачів;

- подальше впровадження приладового обліку теплової енергії, спожитої споживачами;

- із  зниження  викидів, які мають парниковий ефект,  котельними;

- із наведення належного технологічного ходу в експлуатації систем теплопостачання;

- із удосконалення і оптимізації структури підприємства теплових мереж, покращення якості теплопостачання споживачів, зменшення адміністративних витрат.

- Заходи щодо виконання програми та очікувані результати

3.1. Скорочення витрат газу  та електричної енергії

при виробленні теплової енергії

Сучасний арсенал технічних рішень і устаткування, накопичений світовою практикою досвід дозволяє вирішувати проблеми теплопостачання різними напрямками, використовуючи різні види палива міру централізації систем, вибором типів котлів, типів прокладки трубопроводів, енергетику тощо.

Проте, виходячи з реальних фінансових можливостей, враховуючи наявність технічних засобів, визначені пріоритетні напрямки, які можуть бути реалізовані в найближчі п’ять років. До них відносяться:

- впровадження систем теплопостачання на базі оптимізованих схем

Відповідно до статті  6 Закону України «Про  теплопостачання», доручення  Кабінету Міністрів  України від 10.04.07 р.  №45445/7/1-06 та наказу  Мінбуду України  №147 від 26.04.06 р., з метою  економії паливно-енергетичних ресурсів при виробленні та транспортуванні  теплової енергії, визначення економічної доцільності  та господарської  необхідності проектування  і будівництва  нових та розширення та модернізація діючих джерел  теплової енергії  і теплових мереж  розроблені та затверджені «Методичні рекомендації з розроблення енерго- та  еколого ефективних  схем теплопостачання населених пунктів України».

Оптимізовані схеми  теплопостачання  міста Красноград, сел Наталине, Піщанка і Хрестище, які ґрунтуються на техніко-економічних розрахунках, дозволяють оптимально поєднати  централізовані, помірно-централізовані  і децентралізовані системи  теплопостачання   обґрунтує витрати  на енергозберігаючі  та інноваційні  технології.

- Схеми теплопостачання, розроблені  та затверджені Красноградською районною радою на XLIII сесії VI скликання рішенням №608-VI від 16 травня 2013 року у відповідності з Методичними рекомендаціями, є  вихідними документами, на підставі яких  розробляються  робочі проекти модернізації котельних і теплових мережзаміна застарілих котлів, які на теперішній час  є малоефективними  або зовсім неефективними

| Адреса котельні | Тип котла | ККД | Кількість котлів, які підлягають заміні | Підключення навантаження | Термін заміни, рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Піщанка, 8Березня | НІІСТУ-5 | 80 | 5 | 1,852 | 2015 |
| м.Красноград вул.Леніна,18 | НІІСТУ-5 | 82 | 2 | 0,332 | 2015 |
| м.Красноград, вул.Полтавська 3 | НІІСТУ-5 | 80 | 3 | 0,584 | 2015 |

Таким чином, підприємством було прийнято рішення щодо включення до складу  Інвестиційної програми на 2015 рік заходів з  «Технічного переоснащення котельні с.Піщанка вул.8 Березня б.б/н Красноградського району Харківської області з заміною котлів та допоміжного обладнання».

Підключення навантаження котлів с ККД менше 85% в котельних пілприємства складає на 01.01.2014р. 3,545 Гкал/год. Заміна цих малоефективних котлів с ККД 75-82% на сучасні котли з ККД 92% дасть економію 197,6 тис.куб.м. газу. Вказані котельні надають послуги з тепло забезпечення населенню.При ціні газу для населення 1309,2 грн/1000 куб.м. вартість заощадженого палива складає 258,698 тис.грн. в рік.

3.2  Заміна теплових мереж

Теплові мережі систем теплопостачання знаходиться у ветхому стані і вимагають значних капітальних вкладень на їх відновлення.

Красноградське підприємство теплових мереж нараховує 19,24 км розподільчих мереж (у двотрубному обчисленні).

Значна протяжність теплових мереж визначає їх значущість в проблемі економії  паливно-енергетичних ресурсів. Так по всьому підприємству заміна всіх теплових мереж, прокладених в основному канальним способом і ізольованих звичайною мінеральною ватою, на попередньо ізольовані пінополіуретанові труби може дати економію більше 350 тис.м3 газу в рік. Стан теплових мереж, що діють, украй поганий. Вони більш ніж на 70% відпрацювали свій нормативний термін. Основною причиною вкрай незадовільного стану теплових мереж є порушення норм і правил по їх ізоляції при будівництві, недотримання якості труб, а також і  втрати тепла, від чого набагато перевищують нормативні показники.

Всім тепловим мережам, раніше прокладеним підземним способом безканально або в непрохідних каналах, властива інтенсивна зовнішня корозія. Всі теплові мережі, прокладені відкритим способом або в прохідних каналах, схильні до значно меншої корозії.

З метою боротьби зі всіма видами корозії і  ушкодження теплової ізоляції трубопроводів в теплопостачанні  сьогодні  широко використовуються попередньо ізольовані ППУ труби, з пропонованою конструкцією «труба в трубі», що вироблюються  КП «Сантехмонтаж» у м. Дніпропетровську і зарекомендували себе вельми надійно  і ефективно з розрахунковим терміном експлуатації не менше 25 років при температурах теплоносія до 1400 С.

У Західній Європі мінімальні вимоги до ізоляції з пінополіуретану для «підземних» труб були відбиті в європейському стандарті EN253.

Сталева труба і шар пінополіуретану захищені оболонкою з поліетилену або спірально вальцьованої оцинкованої сталі. Застосовується для підземної безканальної і зовнішньої прокладки теплових мереж. Місця стиків труб ППУ ізолюються термоусаджуваними манжетами із заливкою в них компонентів ППУ на місці монтажу. Вся трубна продукція виготовляється з системою  контролю зволоження теплоізолюючого шару оперативно-дистанційного контролю (ОДК), для визначення місця пошкодження захисної оболонки.

Аналогічна конструкція вихідних матеріалів фасонних виробів в ППУ ізоляції. Труба ППУ в зборі є єдиною конструкцією завдяки адгезії (зчепленню) між сталевою трубою, ізолюючим шаром з ППУ, а також зв'язки між пінопластом ППУ і зовнішньою гідрозахисною оболонкою. Дана умова є необхідною для забезпечення нормальної роботи системи трубопроводів при експлуатації. Міцне зчеплення трубних складок (сталева труба, пінополіуретан, оболонка поліетиленова або оцинкована) досягається в процесі виробництва за рахунок суворого дотримання технології виробництва попередньо ізольованих труб ППУ і фасонних виробів в ППУ ізоляції:

- дотримання температурного режиму для якісного  зпінення  поліуретану;

- правильного підбору пінополіуретанової композиції (системи компонентів ППУ).

Іншою істотною умовою якості труби ППУ є використання якісної гідрозахисної поліетиленової оболонки. Відносне подовження при розриві поліетиленової оболонки (%) повинно бути не менше 350. Зміна довжини поліетиленової оболонки після нагріву при 1100 С (%) не більше 3. Стійкість при температурі     800 С і постійному тиску не менше 165 (при початковій напрузі в стінці оболонки 4,6 МПа) і не менше 1000 (при початковій напрузі в стінці оболонки 4,0 МПа). Стійкість при постійному навантаженні розтягування в 4,0 МПа при температурі 800С у водному розчині ПАВ не менше 2000. При протіканні пінополіуретану через шов сталевих оболонок в процесі виробництва труби ППУ для надземної прокладки трубопроводів допускається їх герметизація.

Характеристики теплової ізоляції труби ППУ і фасонних виробів: щільність пінополіуретану не менше 60 кг/м3, міцність при стискуванні при 10%-й деформації в радіальному напрямі не менше 0,3 МПа, водопоглинення при кип’ятінні в продовж 90 хвилин не більше 10% за об'ємом.

Торці теплової ізоляції труби ППУ і фасонних виробів можуть мати гідроізоляційне покриття. Пінополіуретан в розрізі повинен мати однорідну дрібнопористу структуру. Порожнечі (каверни) розміром більше 1/3 товщини теплоізоляційного шару не допускаються. Пінополіуретан (ППУ), що використовується в процесі виготовлення труби ППУ і фасонних виробів ППУ, отримують з рідких компонентів, дозування і змішування яких здійснюється за допомогою спеціального заливального устаткування. Ці пінопласти з однаковою легкістю виготовляють як на промислових підприємствах, так і безпосередньо на місці використання. Реакція спінювання і затвердіння ППУ протікає досить швидко, і вже через декілька десятків хвилин після виготовлення виріб готовий для подальшого використання.

Переваги теплоізольованої труби ППУ:

- найнижча з сучасних теплоізоляторів теплопровідність – складова, яка залежить від щільності ( 0,025-0,033 Вт/м 0С ), чим обумовлена  мінімальна товщина ізоляції ( 5см ППУ по теплопровідності рівнозначні приблизно 10 см мінеральної вати ). Ця властивість ППУ дозволяє досягти при його вживанні максимально можливих тепло і енергозберігаючих характеристик на промислових і господарських системах найширшого призначення;

- висока довговічність - термін експлуатації ППУ складає понад 30 років з повним збереженням властивостей;

- робоча температура експлуатації ППУ до 1400 С, при короткочасних діях – до 1500 С;

- стійкість до дії вологи (водопоглинення по масі всього 2%);

- висока і довговічна адгезія (зчеплення) з поверхнею труби і гідрозахисною оболонкою;

- висока механічна міцність матеріалу;

- ізоляція з пінополіуретану монолітна, безшовна, не утворює «містків холоду»;

- пінополіуретан інертний до лужних і кислотних середовищ, захищає трубу від зовнішньої корозії і хімічно агресивних середовищ, істотно подовжуючи термін служби трубопроводу;

- ППУ нетоксичний і безпечний для людини.

Техніко-економічні розрахунки для нових конструкцій теплопроводів показують, що їх вживання дозволяє:

- збільшити термін служби до 30-40 років (старі типи трубопроводів – 5-10 років);

- знизити теплові втрати в 10 разів до 2% (старі типи трубопроводів 20-40 %);

- знизити витрати: капітальні - на 15-20% ( не потрібне будівництво каналів, камер для встановлення запірної арматури), експлуатаційні - в 9 разів, ремонтні - в 3 рази;

- наявність системи оперативно-дистанційного контролю (ОДК) дозволяє встановлювати і усувати виниклі дефекти (зволоження пінополіуретану) і, як наслідок, запобігати аваріям, типовим для теплових мереж інших конструкцій;

- не потребує захисту від блукаючих струмів і пристрою дренажної системи.

Обсяги відновлення або заміни теплових мереж, виконані протягом останніх років, не є задовільними і відстають від темпів зношуваності. Це призводить до збільшення питомого рівня пошкоджень на 1 км теплових мереж. Цей показник зростає кожного року. Навіть для підтримки існуючого технічного стану мереж централізованого теплопостачання необхідно, якнайменше, потроїти фінансовий внесок для того, щоб забезпечити функціонування магістральних та розподільчих мереж. Кількість пошкоджень в мережі складає в середньому 3,2 од. на 1 км теплових мереж на рік.

По Красноградському підприємству теплових мереж лише розрахункові втрати перевищують 13%, а фактичні втрати в теплових мережах по деяких котельнях дорівнюють 20%  і більше. В цілому  потенціал економії теплової енергії, а відповідно і природного газу, за рахунок зменшення втрат в теплових мережах підприємства оцінюється на рівні 8-22%.

Через брак фінансування робота з реконструкції та заміни мереж, що проводилася нещодавно, не була достатньою та відставала від темпів зношення. Обсяги заміни трубопроводів на протязі останніх 10 років були майже в тричі менше за нормативні. Це призвело до того, що теплові мережі замортизовані по підприємству  на 86%.

На підставі проведених замірів температур поверхні ізоляції були зроблені висновки, що вже через 2-3 роки експлуатації теплових мереж в реальних умовах (періодичне попадання вологи) показники теплової ізоляції з мінеральної вати погіршуються у 2 рази.

Тому всі роботи із заміни та ремонту теплових мереж необхідно проводити виключно з використанням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб. Порівняльні характеристики традиційної теплової ізоляції та ізоляції ППУ наведені нижче:

| Порівняльний аналіз техніко - економічної ефективності при використанні в якості теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж традиційних конструкцій з мінеральної вати та з пінополіуретану |
| --- |
| Показники | Мінеральна вата (перший рік експлуатації ) | Мінеральна вата (другій-третій рік експлуатації ) | Пінополіуретан (ППУ) |
| Коефіцієнт теплопровідності | 0,05-0,07 | 0,1-0,15 | 0,02-0,03 |
| Волога, агресивне середовище | Теплоізоляційні властивості втратилися, відновленню не підлягає | Стійкий, властивості не змінюються протягом терміну експлуатації ( 25 років ) |
| Екологічна чистота | Алерген | Безпечний, дозволено застосування в житлових будинках |
| Фактичні теплові втрати | Нормативні | у 2-3 рази вище нормативних | у 2 рази нижче нормативних |

Заміна трубопроводів з ізоляцією мінеральною ватою на ППУ зменшує втрати в теплових мережах в 5 разів.

Таким чином, підприємством було прийнято рішення щодо включення до складу  Інвестиційної програми на 2015 рік заходів з  «Модернізації ділянок теплових мереж »

Економічні наслідки модернізації теплових мереж Красноградського ПТМ:

1. Сумарна довжина мережі у двохтрубному обмеженні - 19,24 км;

2. Сумарна довжина мережі у двохтрубному обчисленні,

що повинна реконструюватись  в 2015р.           		- 0,518 км;

3. Очікувана економія газу                                       	- 7,69 тис. м3 на рік;

4. Вартість зекономленого газу                                      - 29,664 тис. грн.;

5. Економія газу, %                                                          - 2,5 %;

6. Сумарна вартість попередньо ізольованих т            - 125,1 євро;

7. Окупність складе      125,1/29,664 = 4,22 роки.

Директор

### Красноградського

### підприємства теплових мереж				  Ю. О. Головко

# Text boxes

Додаток 1

до порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання